- Приложение

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

- Макарьевского муниципального района

- Костромской области

- от « 01 » 04 2024 года № 77

- Муниципальная программа

- «Повышение безопасности дорожного движения

- в 2024 - 2026 годах на территории Макарьевского муниципального района»

- Паспорт

- муниципальной программы Макарьевского  муниципального района

- «Повышение безопасности дорожного движения в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района»

- (далее — муниципальная программа)

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Администрация Макарьевского муниципального района |
| --- | --- |
| - Соисполнители муниципальной программы | - Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района Костромской области - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» |
| - Цель муниципальной программы | - Повышение безопасности дорожного движения на территории Макарьевского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| - Задачи муниципальной программы | - 1) развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; - 2) обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; - 3) совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий. |
| - Сроки реализации муниципальной программы | - 2024-2026 годы. Реализация муниципальной программы осуществляется в один этап. |
| - Объемы и источники финансирования муниципальной программы | - Общий объем финансирования программы составляет: 16,5 тыс. руб., в том числе по годам: - 2024 год — 16,5 тыс. руб. - 2025 год — 0 тыс. руб. - 2026 год – 0 тыс. руб. - Средства бюджета Макарьевского муниципального района 16,5 тыс. руб., в том числе по годам: - 2024 год — 16,5 тыс. руб. - 2025 год — 0 тыс. руб. - 2026 год – 0 тыс. руб. |
| - Конечные результаты реализации муниципальной программы | - 1) увеличение численности водителей, охваченных просветительской работой к 2026 году до 1000 человек; - 2) увеличение численности участников дорожного движения, охваченных просветительской работой к 2026 году до 4600 человек; - 3) увеличение количества материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения к 2026 году до 340 материалов; - 4) поощрение 100% граждан, действия которых помогли предотвратить совершение дорожно-транспортных происшествий, а также в розыске ТС, скрывшихся с места ДТП; - 5) создание и размещение 1 рекламного плаката на тему безопасности дорожного движения (ежегодно); - 6) проведение ежегодно не менее 4-х комплексных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; - 7) организация проведения ежегодно не менее 2-х профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления; - 8) включение к 2024 году в программу обучения не менее 2-х учреждений дополнительного образования тематических разделов по обучению детей безопасному поведению на дорогах; - 9) увеличение численности отрядов ЮИД к 2026 году до 11 отрядов, численности членов отрядов ЮИД до 100 человек; - 10) организация проведения системной работы с использованием региональных ресурсов, в том числе областного центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; - 11) организация проведения ежегодно не менее 4-х обучающих семинаров (вебинаров), «открытых уроков», научно-практических секций, конкурсов среди педагогов; - 12) увеличение численности родителей, охваченных просветительской работой к 2026 году до 1000 человек; - 13) создание «родительских патрулей» и «отцовских патрулей», родители осуществляют патрулирование в районе образовательных организаций, проводится целенаправленная работа по контролю за соблюдением несовершеннолетними и их родителями правил дорожного движения; - 14) обеспечение наглядными учебными и методическими пособиями по профилактике детского дорожного травматизма – 11 общеобразовательных школ; - 15) обеспечение световозвращающими элементами не менее 30-ти учащихся начальных классов ежегодно; |

Раздел I. Общая характеристика текущего состояния сферы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Макарьевского муниципального района

Происшествия на дорогах являются одной из серьезнейших социально-экономических проблем.

Согласно базы АИУС ГИБДД количество дорожно-транспортных происшествий зарегистрированных на территории Макарьевского района за 2021 год составляет: 14 ДТП, в которых 3 человека погибло, 22 человека получили ранения в том числе 2 несовершеннолетних детей; в 2022 году: 18 ДТП, в которых 4 человека погибло, 30 человек получили ранения в том числе 2 несовершеннолетних детей; в 2023 году: 23 ДТП, в которых 6 человек погибло, 31 человек получили ранения в том числе 2 несовершеннолетних детей.

В целях  обеспечения безопасности дорожного движения  на территории района реализуется  комплекс мер:

обеспечения баланса понимания обществом опасности дорожного движения, возможностей и мер государства по обеспечению безопасного движения на дорогах;

системной проработки механизмов вовлечения общественности в реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

дальнейшей детальной разработки инструментов синхронизации системы программных мероприятий органов управления на местном уровне;

развития системы показателей и индикаторов деятельности по повышению безопасности дорожного движения для органов управления на местном уровне.

На решение задачи  развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения направлены следующие мероприятия:

подготовка и создание информационно-пропагандистских изданий, направленных на участников дорожного движения для последующего распространения и размещения на официальном сайте Макарьевского муниципального района Костромской области в сети Интернет;

Систематическое проведение акций с участием  учащихся школ и привлечением водителей и пешеходов   направленных на профилактику опасного поведения участников дорожного движения.

Деятельность по данному направлению предусматривает формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге,  обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения.

На решение задачи  обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении направлены следующие мероприятия:

приобретение учебных пособий и наглядных материалов  для организации  профилактико-просветительской работы и пропагандистских мероприятий в области безопасности дорожного движения организация и проведение практико-ориентированных семинаров, вебинаров для педагогов по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

организация и проведение практико-ориентированных семинаров, для педагогов по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма разработка и издание методических материалов, пособий, сборников по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

подготовка и переподготовка педагогов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений;

проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий, районных конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения.

Деятельность по данному направлению предусматривает обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении, создание условий безопасного участия детей в дорожном движении. С этой целью был создан Центр по  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, который осуществляет свою деятельность с октября 2020 года  на базе МБУ ДО «Центр патриотического воспитания, творчества детей и молодежи». Разработано и утверждено Положение о деятельности Центра, разрабатывается ежегодно план работы Центра, который согласовывается с ГИБДД МО МВД «Макарьевский». Работа Центра охватывает Макарьевский муниципальный район  и Кадыйский муниципальный район. В Макарьевском районе взаимодействие осуществляется со всеми общеобразовательными учреждениями,  на базе которых действуют отряды ЮИД. Центр оказывает методическую, просветительскую, информационную поддержку, тесно взаимодействуя с руководителями отрядов. На постоянной основе проводятся консультации  в индивидуальном порядке, руководитель центра информирует напрямую о проведении различных конкурсов и акций для детей и родителей, оказывает практическую помощь в их реализации.

В соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской области  реализуется программы курса «Правила безопасного поведения на дороге» Программа опирается на имеющиеся знания, полученные обучающимися при освоении программ дошкольного образования, учебных предметов «Окружающий мир» и «ОБЖ». Программа представлена тремя содержательными разделами, которые охватывают все уровни школьного образования и дополняют друг друга. Реализация программы осуществляется в течение 2022-2023 учебного года в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций.

В образовательных учреждениях организована работа с родителями по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  с участием сотрудников Госавтоинспекции, где рассматривается тема правил перевозки детей в автомобиле. В работе используется полученное в феврале этого года автомобильное кресло для центра по профилактике ДДТТ.

Еженедельно проводятся мероприятия для детей с использованием оборудования: мобильного автогородка «Зарница» с электрифицированной моделью автомобильного и пешеходного светофоров, ландшафтный стол, напольное покрытие с видом реального города и дорогой.

Успешная работа по профилактике ДДТП была отмечена на областном уровне. В 2023 году Центр ДДТП занял 1-ое место в региональном конкурсном отборе среди муниципальных ресурсных центров по профилактике  ДДТТ Костромской области.Обстановка с аварийностью на автотранспорте объясняется возрастающей интенсивностью движения, несоответствием состояния улично-дорожной сети  требованиям ГОСТ, отсутствием  тротуаров - движение пешеходов по проезжей части, а также недостаточностью освещения отдельных участков дорог.

Приоритеты, направления в сфере повышения безопасности дорожного движения на территории Макарьевского муниципального района

Настоящая программа разработана в соответствии со стратегией социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением администрации Костромской области от 27 августа 2013 № 189-р, а также Постановлением администрации Костромской области от 25 февраля 2014 №61-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие транспортной системы Костромской области».

Ключевыми направлениями в области обеспечения безопасности дорожного движения являются:

1) снижение рисков в дорожном движении;

2) создание более безопасной дорожной среды;

3) обеспечение соблюдения правил дорожного движения.

Раздел II. Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и сроки ее реализации

Основной целью программы является повышение безопасности дорожного движения, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, на территории Макарьевского муниципального района.

      - Программа рассчитана на 2024-2026 годы и предполагает решение следующих задач:

- 1) увеличение численности водителей, охваченных просветительской работой к 2026 году до 1000 человек;

- 2) увеличение численности участников дорожного движения, охваченных просветительской работой к 2026 году до 4600 человек;

- 3) увеличение количества материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения к 2026 году до 340 материалов;

- 4) поощрение 100% граждан, действия которых помогли предотвратить совершение дорожно-транспортных происшествий, а также в розыске ТС, скрывшихся с места ДТП;

- 5) создание и размещение 1 рекламного плаката на тему безопасности дорожного движения (ежегодно);

- 6) проведение ежегодно не менее 4-х комплексных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

- 7) организация проведения ежегодно не менее 2-х профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления;

- 8) включение к 2024 году в программу обучения не менее 2-х учреждений дополнительного образования тематических разделов по обучению детей безопасному поведению на дорогах;

- 9) увеличение численности отрядов ЮИД к 2026 году до 11 отрядов, численности членов отрядов ЮИД до 86 человек;

- 10) организация проведения системной работы с использованием региональных ресурсов, в том числе областного центра профилактики  детского дорожно-транспортного травматизма;

- 11) организация проведения ежегодно не менее 4-х обучающих семинаров (вебинаров), «открытых уроков», научно-практических секций, конкурсов среди педагогов;

- 12) увеличение численности родителей, охваченных просветительской работой к 2026 году до 3600 человек;

- 13) создание «родительских патрулей» и «отцовских патрулей», родители осуществляют патрулирование в районе образовательных организаций, проводится целенаправленная работа по контролю за соблюдением несовершеннолетними и их родителями правил дорожного движения;

- 14) обеспечение наглядными учебными и методическими пособиями по профилактике детского дорожного травматизма – 11 общеобразовательных школ;

- 15) обеспечение световозвращающими элементами не менее 30-ти учащихся начальных классов ежегодно;

Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Программные мероприятия соответствуют направлениям деятельности, выполняемым в рамках муниципальной программы, и включают в себя мероприятия, направленные на повышение сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации профилактической работы, в том числе с несовершеннолетними, создание безопасных условий для движения транспортных средств и пешеходов.

На решение задачи развития системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения направлены следующие мероприятия:

- организация проведения мероприятий (видеозанятий, краш-курсов, онлайн-лекториев) с водителями ТС, кандидатами в водители ТС;

- организация проведения массовых мероприятий для населения, преимущественно ориентированных на наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеходов, людей престарелого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, водителей двухколесных транспортных средств;

- подготовка и размещение в СМИ материалов информационно-просветительского характера в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- разработка системы стимулирования и поощрения граждан, общественных организаций и объединений, принимающих активное участие в решении вопросов предупреждения ДТП, в том числе с участием водителей в состоянии опьянения, и ДТП с тяжкими последствиями, розыске ТС, скрывшихся с места ДТП;

- создание и размещение тематической наружной рекламы.

На решение задачи обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении направлены следующие мероприятия:

- реализация мероприятий социальных кампаний, проектов, акций среди детей и молодежи по профилактике детского дорожного травматизма

- организация и проведение профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления;

- формирование системы обучения детей в клубах и секциях технического творчества безопасному поведению на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров;

- формирование системы вовлечения детей в деятельность отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), совершенствование подготовки в сфере БДД, разработка системы поощрения активистов (проведение муниципальных слетов ЮИД, приобретение единой формы, символики, грамот, памятных подарков);

- организация участия команды в региональном слете отрядов ЮИД;

- организация целенаправленной работы по повышению уровня подготовки педагогов образовательных организаций всех типов по вопросам обучения несовершеннолетних безопасному поведению на дороге;

- организация системной работы с родителями по обеспечению безопасности детей при участии в дорожном движении. Создание тематических памяток, буклетов, видеороликов и т.п.;

- формирование системы вовлечения родительской общественности в мероприятия по воспитанию у детей культуры поведения на дороге, контролю за соблюдением правил дорожного движения при следовании по маршруту «дом – образовательная организация – дом» и использованием световозвращающих элементов, обеспечению безопасности перевозок несовершеннолетних в салоне автомобиля. Поощрение активных родителей;

- приобретение технических средства обучения, наглядных учебных пособий и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- приобретение световозвращающих жилетов для учащихся начальных классов общеобразовательных организаций.

На решение задачи совершенствования системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий направлены следующие мероприятия:

1) освещение пешеходных переходов, улиц и тротуаров;

2) обустройство участков дорог и улиц искусственными дорожными неровностями;

3) обустройство участков дорог и улиц пешеходными перильными ограждениями;

4) строительство тротуаров и пешеходных дорожек;

5) модернизация пешеходных переходов и подходов к ним;

6) обустройство участков дорог и улиц светофорными объектами и их модернизация.

Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы, в том числе профилактического характера, позволит осуществить:

- формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий;

- координацию деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Перечень мероприятий, планируемых к реализации, представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели и решения задач.

Результаты реализации муниципальной программы оцениваются по следующим показателям:

1) Увеличение численности водителей, охваченных просветительской работой.

Показатель определяется исходя из отчета отдела образования администрации Макарьевского муниципального района  (полугодовой).

2) Увеличение численности участников дорожного движения, охваченных просветительской работой.

- Показатель определяется исходя из отчета отдела образования администрации Макарьевского муниципального района  (полугодовой).

  - 3) Увеличение количества материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения.

- Показатель определяется исходя из отчета отдела образования администрации Макарьевского муниципального района  (полугодовой).

- 4) Поощрение граждан, действия которых помогли предотвратить совершение дорожно-транспортных происшествий, а также в розыске ТС, скрывшихся с места ДТП.

- Показатель определяется исходя из отчета отдела образования администрации Макарьевского муниципального района  (полугодовой).

- 5) Создание и размещение рекламных щитов (плакатов) на тему безопасности дорожного движения.

- Показатель определяется исходя из отчета отдела образования администрации Макарьевского муниципального района  (полугодовой).

  - 6) Проведение комплексных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

- Показатель определяется исходя из отчета отдела образования администрации Макарьевского муниципального района  (полугодовой).

- 7) Организация проведения профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления.

- Показатель определяется исходя из отчета отдела образования администрации Макарьевского муниципального района  (полугодовой).

- 8) Включение в программу обучения учреждений дополнительного образования тематических разделов по обучению детей безопасному поведению на дорогах.

- Показатель определяется исходя из отчета отдела образования администрации Макарьевского муниципального района  (полугодовой).

- 9) Увеличение численности отрядов ЮИД, численности членов отрядов ЮИД.

- Показатель определяется исходя из отчета отдела образования администрации Макарьевского муниципального района  (полугодовой).

- 10) Организация проведения системной работы с использованием региональных ресурсов, в том числе областного центра профилактики  детского дорожно-транспортного травматизма.

- Показатель определяется исходя из отчета отдела образования администрации Макарьевского муниципального района  (полугодовой).

- 11) Организация проведения обучающих семинаров (вебинаров), «открытых уроков», научно-практических секций, конкурсов среди педагогов.

- Показатель определяется исходя из отчета отдела образования администрации Макарьевского муниципального района  (полугодовой).

- 12) Увеличение численности родителей, охваченных просветительской работой.

- Показатель определяется исходя из отчета отдела образования администрации Макарьевского муниципального района  (полугодовой).

- 13) Создание «родительских патрулей» и «отцовских патрулей», родители осуществляют патрулирование в районе образовательных организаций, проводится целенаправленная работа по контролю за соблюдением несовершеннолетними и их родителями правил дорожного движения.

- Показатель определяется исходя из отчета отдела образования администрации Макарьевского муниципального района  (полугодовой).

- 14) Обеспечение игровыми учебно-методическими комплексами дошкольных образовательных организаций, наглядными учебными и методическими пособиями по профилактике детского дорожного травматизма - общеобразовательных школ;

  - Показатель определяется исходя из отчета отдела образования администрации Макарьевского муниципального района  (полугодовой).

  - 15)  Обеспечение световозвращающими жилетами учащихся начальных классов.

- Показатель определяется исходя из отчета отдела образования администрации Макарьевского муниципального района  (полугодовой).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Основные меры государственного и правового регулирования сферы повышения безопасности дорожного движения на территории Макарьевского муниципального района

К мерам государственного регулирования, направленным на достижение цели и конечных результатов реализации программы, относится формирование и совершенствование нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих проведению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Система мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы предусматривает разработку нормативных правовых актов по вопросам повышения безопасности дорожного движения, относящимся к компетенции Макарьевского муниципального района.

Соисполнителями программы формируются и предоставляются в администрацию Макарьевского муниципального района отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы (полугодовые) и достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы (полугодовые) за I полугодие в срок до 5 июля, за II полугодие в срок до 20 января.

Формы отчета о реализации мероприятий муниципальной программы и достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы включает организацию управления муниципальной программой и контроль ее выполнения.

Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями.

Ответственный исполнитель программы выполняет следующие функции:

1) осуществляет контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы;

2) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Соисполнители программы осуществляют:

1) согласование возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объёмам и источникам финансирования;

2) заключение соглашений (договоров), муниципальных контрактов;

3) контроль за ходом реализации программных мероприятий, а также оценку рисков реализации муниципальной программы и предложения по снижению последствий проявления негативных факторов и достижению установленных показателей эффективности реализации муниципальной программы.

Риски, влияющие на достижение цели муниципальной программы, идентифицируются на внешние и внутренние.

К внешним рискам относятся события (условия), связанные  с изменениями внешней среды, влияющими на достижение цели муниципальной программы, которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

К внешним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся:

1) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта, уровня инвестиционной активности, высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;

2) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;

3) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф.

Влияние внешних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как высокие.

Мерами по преодолению негативных последствий внешних рисков являются:

1) проведение регулярного мониторинга законодательства в сфере реализации муниципальной программы;

2) ежеквартальная оценка выполнения ежегодного плана реализации муниципальной программы;

3) внесение изменений в муниципальную программу, предусматривающих снижение последствий внешних рисков при необходимости.

К внутренним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями в сфере реализации муниципальной программы, влияющими на достижение цели муниципальной программы, и которыми можно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

К внутренним рискам, влияющим на достижение цели муниципальной программы, относятся:

1) недостижение запланированных результатов;

2) недостаточный уровень профессионального менеджмента.

Влияние внутренних рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятность их возникновения могут быть качественно оценены как высокие.

Мерами по преодолению негативных последствий внутренних рисков являются:

1) проведение ежемесячного мониторинга решения задач текущего выполнения мероприятий;

2) раскрытие для общества результатов реализации муниципальной программы, а также усиление личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения;

3) повышение квалификации управленческих кадров.

Уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей также зависит от муниципальных образований, которые, каждое в рамках своей компетенции и предоставленных полномочий, осуществляют функции по осуществлению профилактических мероприятий.

Преодоление таких рисков может быть осуществлено путем усиления методической работы с соответствующими муниципальными образованиями и с подведомственными учреждениями, участвующими в реализации данной муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по итогам года ответственным исполнителем муниципальной программы исходя из достижения уровня запланированного значения по каждому из целевых показателей (индикаторов) и оценки уровня полноты использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств.

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной программы является выполнение запланированных показателей (индикаторов) в установленные сроки.

Фактически достигнутые значения целевых индикаторов определяются на основе отчётных данных, предоставляемых соисполнителями.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает:

1) расчет степени достижения целевых показателей, которая определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

,

где

RГП - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2) Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

,

где

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году;

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году.

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

,

3) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:

,

где

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств;

- исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном году (рублей);

- плановые объемы средств по муниципальной программе в отчетном году (рублей).

В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия бюджетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя полноты использования средств:

DГП=ДГПфактДГПплан−БЭ,

где

- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной программы.

В случае если увеличение объемов финансирования мероприятий приводит к ухудшению результатов реализации муниципальной программы, расчет показателя полноты использования средств осуществляется по следующей формуле:

.

Эффективность реализации муниципальной программы (Eгп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

,

где

k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле:

.

Значения k представлены в таблице №1:

Таблица N 1

# Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной программы

| ¦DГП−RГП¦ | k |
| --- | --- |
| 0,00 ... 0,10 | 1,25 |
| 0,11 … 0,20 | 1,10 |
| 0,21 ... 0,25 | 1,00 |
| 0,26 ... 0,35 | 0,90 |
| Свыше 0,35 | 0,75 |

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования.

По результатам итоговой оценки эффективности муниципальная программа признается:

1) высокоэффективной;

2) эффективной;

3) имеет удовлетворительную эффективность;

4) неэффективной.

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Таблица N 2

# Критерии эффективности (неэффективности) муниципальной программы

| Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы | Значение критерия |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,40 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,40 ... 0,79 |
| Эффективная | 0,80 ... 0,95 |
| Высокоэффективная | Более 0,95 |

Приложение №1

к муниципальной программе «Повышение безопасности

дорожного движения в 2023-2026 годах на территории

Макарьевского муниципального района»

Перечень

мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения

в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района»

| N п/п | Муниципальная программа/мероприятие | Цель, задача муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель/ соисполнитель) | Участники мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  | Конечный результат реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2018-2020 годах на территории Макарьевского муниципального района» | Цель: повышение безопасности дорожного движения на территории N – ского муниципального района, в том числе сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Итого по МП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Макарьевского муниципального района | 16,5 | 0 | 0 |  |  |
| Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Организация проведения мероприятий (видеозанятий, краш-курсов, онлайн-лекториев) с водителями ТС, кандидатами в водители ТС». | Формирование у водителей ТС стереотипа законопослушного поведения на дороге | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Бюджет Макарьевского муниципального района | 1,0 | 0 | 0 |  | Увеличение численности водителей, охваченных просветительской работой к 2026 году до 1000 человек. |
| 1.2 | Мероприятие «Организация проведения массовых мероприятий для населения, преимущественно ориентированных на наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеходов, людей престарелого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья, водителей двухколесных транспортных средств». | Формирование высокого уровня общественного сознания в области безопасности дорожного движения, более ответственного и внимательного отношения к категориям участников дорожного движения, относящимся к «группе риска». | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Бюджет Макарьевского муниципального района | 1,0 | 0 | 0 |  | Увеличение численности участников дорожного движения, охваченных просветительской работой к 2026 году до 4600 человек. |
| 1.3 | Мероприятие «Подготовка и размещение в СМИ материалов информационно-просветительского характера в области обеспечения безопасности дорожного движения» | Обеспечение целенаправленной подачи информационных материалов в СМИ по профилактике дорожно-транспортных происшествий, снижению тяжести их последствий. | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Бюджет Макарьевского муниципального района | 1,0 | 0 | 0 |  | Увеличение количества материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения к 2026 году до 340 материалов |
| 1.4 | Мероприятие «Разработка системы стимулирования и поощрения граждан, общественных организаций и объединений, принимающих активное участие в решении вопросов предупреждения ДТП, в том числе с участием водителей в состоянии опьянения, и ДТП с тяжкими последствиями, розыске ТС, скрывшихся с места ДТП». | Вовлечение гражданского общества в решение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Бюджет Макарьевского муниципального района | 1,0 | 0 | 0 |  | Поощрение 100% граждан, действия которых помогли предотвратить совершение дорожно-транспортных происшествий, а также в розыске ТС, скрывшихся с места ДТП |
| 1.5 | Мероприятие «Создание и размещение тематической наружной рекламы» | Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения на дороге | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Бюджет Макарьевского муниципального района | 1,0 | 0 | 0 |  | Создание и размещение 2 рекламных щитов (плакатов) на тему безопасности дорожного движения (ежегодно) |
| Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие «Реализация мероприятий социальных кампаний, проектов, акций среди детей и молодежи по профилактике детского дорожного травматизма» | Повышение защищенности детей при их участии в дорожном движении, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Бюджет Макарьевского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  | Проведение ежегодно не менее 4-х комплексных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
| 1.7 | Мероприятие «Организация и проведение профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления» | Формирование у несовершеннолетних высокого уровня ответственности за сохранение жизни и здоровья при участии в дорожном движении | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Бюджет Макарьевского муниципального района | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  | Организация проведения ежегодно не менее 2-х профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления |
| 1.8 | Мероприятие «Формирование системы обучения детей в клубах и секциях технического творчества безопасному поведению на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров». | Создание базы для обучения несовершеннолетних участников дорожного движения навыкам безопасного поведения на дороге в системе дополнительного образования | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Бюджет Макарьевского муниципального района | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  | Включение к 2024 году в программу обучения не менее 2-х учреждений дополнительного образования тематических разделов по обучению детей безопасному поведению на дорогах |
| 1.9 | Мероприятие «Формирование системы вовлечения детей в деятельность отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), совершенствование подготовки в сфере БДД, разработка системы поощрения активистов (проведение муниципальных слетов ЮИД, приобретение единой формы, символики, грамот, памятных подарков)» | Формирование системы непрерывного участия детей в работе по пропаганде безопасности дорожного движения от дошкольного образования до учащихся старших классов | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Бюджет Макарьевского муниципального района | 2,0 | 0,0 | 0,0 |  | Увеличение численности отрядов ЮИД к 2026 году до 6 отрядов, численности членов отрядов ЮИД до 86 человек |
| 1.10 | Мероприятие «Организация участия команды в региональном слете отрядов ЮИД» | Совершенствование процесса обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении с целью снижения уровня детской дорожной аварийности | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Бюджет Макарьевского муниципального района | 5,5 | 0 | 0 |  | Организация проведения системной работы с использованием региональных ресурсов, в том числе областного центра профилактики детского дорожно-транспортного травматизма |
| 1.11 | Мероприятие «Организация целенаправленной работы по повышению уровня подготовки педагогов образовательных организаций всех типов по вопросам обучения несовершеннолетних безопасному поведению на дороге» | Повышение квалификации педагогов образовательных организаций | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Бюджет Макарьевского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  | Организация проведения ежегодно не менее 4-х обучающих семинаров (вебинаров), «открытых уроков», научно-практических секций, конкурсов среди педагогов |
| 1.12 | Мероприятие «Организация системной работы с родителями по обеспечению безопасности детей при участии в дорожном движении. Создание тематических памяток, буклетов, видеороликов и т.п.» | Повышение уровня просвещенности родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Бюджет Макарьевского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  | Увеличение численности родителей, охваченных просветительской работой к 2026 году до 3600 человек. |
| 1.13 | Мероприятие «Формирование системы вовлечения родительской общественности в мероприятия по воспитанию у детей культуры поведения на дороге, контролю за соблюдением правил дорожного движения при следовании по маршруту «дом – образовательная организация – дом» и использованием световозвращающих элементов, обеспечению безопасности перевозок несовершеннолетних в салоне автомобиля. Поощрение активных родителей». | Организация системной работы с родителями по контролю за соблюдение правил дорожного движения при участии детей в дорожном движении | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Бюджет Макарьевского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  | Создание «родительских патрулей» и «отцовских патрулей», родители осуществляют патрулирование в районе образовательных организаций, проводится целенаправленная работа по контролю за соблюдением несовершеннолетними и их родителями правил дорожного движения. |
| 1.14 | Мероприятие «Приобретение технических средства обучения, наглядных учебных пособий и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». | Осуществление учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Бюджет Макарьевского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечение дошкольных образовательных организаций, наглядными учебными и методическими пособиями по профилактике детского дорожного травматизма – 6-ти общеобразовательных школ. |
| 1.15 | Мероприятие «Приобретение световозвращающих жилетов для учащихся начальных классов общеобразовательных организаций» | Сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов путем повышения их видимости на автодорогах | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Бюджет Макарьевского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  | Обеспечение ежегодно световозвращающими жилетами не менее 30 учащихся начальных классов |
| 1.16 | Мероприятие «Оснащение Центров по профилактике ДДТТ» | Осуществление учебно-методического и материально-технического обеспечения процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; | - Администрация Макарьевского муниципального района; - Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района; - ОГИБДД ПООП МО МВД России «Макарьевский» | Бюджет Макарьевского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  | Оснащение оборудованием, позволяющим формировать у детей навыки безопасного поведения на дороге |
| Совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Мероприятие «Освещение пешеходных переходов, улиц и тротуаров» | Сокращение уровня дорожно-транспортного травматизма путем создания безопасных условий для движения транспорта и пешеходов | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; | Бюджет Макарьевского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.18 | Мероприятие «Обустройство участков дорог и улиц искусственными дорожными неровностями» | Сокращение уровня дорожно-транспортного травматизма с участием пешеходов путем создания безопасных условий движения в местах пересечения пешеходами проезжей части | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; | Бюджет Макарьевского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.19 | Мероприятие «Обустройство участков дорог и улиц пешеходными перильными ограждениями» | Сокращение уровня дорожно-транспортного травматизма с участием пешеходов путем создания безопасных условий движения в местах пересечения пешеходами проезжей части | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; | Бюджет Макарьевского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.20 | Мероприятие «Строительство тротуаров и пешеходных дорожек» | Сокращение уровня дорожно-транспортного травматизма с участием пешеходов путем создания безопасных условий для движения пешеходов | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; | Бюджет Макарьевского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.21 | Мероприятие «Модернизация пешеходных переходов и подходов к ним» | Сокращение уровня дорожно-транспортного травматизма с участием пешеходов путем создания безопасных условий движения в местах пересечения пешеходами проезжей части | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; | Бюджет Макарьевского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.22 | Мероприятие «Обустройство участков дорог и улиц светофорными объектами и их модернизация» | Сокращение уровня дорожно-транспортного травматизма путем создания безопасных условий для движения транспорта и пешеходов | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района | - Администрация Макарьевского муниципального района; | Бюджет Макарьевского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе «Повышение безопасности

дорожного движения в 2023-2026 годах на территории

Макарьевского муниципального района»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| N п/п | Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Наименование показателя | Единица измерения | Значение индикаторов |  |  |  |  |  | Отметка о соответствии показателям, установленным нормативными правовыми актами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | базовое значение 2021 года |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 11 |  |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения - в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | - Увеличение численности водителей, охваченных просветительской работой | человек |  | 600 |  | 800 | 1000 |  |  |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения - в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | - Увеличение численности участников дорожного движения, охваченных просветительской работой | человек |  | 2000 |  | 3000 | 4600 |  |  |
| 3 | Повышение безопасности дорожного движения - в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | - Увеличение количества материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения | единица |  | 100 |  | 150 | 200 |  |  |
| 4 | Повышение безопасности дорожного движения - в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | - Поощрение граждан, действия которых помогли предотвратить совершение дорожно-транспортных происшествий, а также в розыске ТС, скрывшихся с места ДТП | процент | 0 | 24 |  | 55 | 78 |  |  |
| 5 | Повышение безопасности дорожного движения - в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | - Создание и размещение рекламных щитов (плакатов) на тему безопасности дорожного движения | единица | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Повышение безопасности дорожного движения - в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | - Проведение комплексных мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | единица |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  |
| 7 | Повышение безопасности дорожного движения - в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | - Организация проведения профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | единица | 0 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | - Включение в программу обучения учреждений дополнительного образования тематических разделов по обучению детей безопасному поведению на дорогах | единица |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | - Увеличение количества отрядов ЮИД и численности членов отрядов ЮИД | человек |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | - Организация проведения обучающих семинаров (вебинаров), «открытых уроков», научно-практических секций, конкурсов среди педагогов | единица |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | - Увеличение численности родителей, охваченных просветительской работой | человек | 2200 | 2550 |  | 2900 | 3250 |  |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | - Обеспечение игровыми учебно-методическими комплексами дошкольных образовательных организаций, наглядными учебными и методическими пособиями по профилактике детского дорожного травматизма общеобразовательных школ | единица |  | 1 |  | 1 | 3 |  |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | - Обеспечение световозвращающими жилетами учащихся начальных классов | человек |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | - Установка уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | - Устройство искусственных неровностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | - Установка перильных ограждений вдоль автомобильных дорог у социальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | - Строительство тротуаров и пешеходных дорожек |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в 2024-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | - Модернизация пешеходных переходов | единица |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в 2023-2026 годах на территории Макарьевского муниципального района | Совершенствование системы организации движения транспортных средств, пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | - Установка и модернизация светофорных объектов на улично-дорожной сети населенных пунктов | единица |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к муниципальной программе «Повышение безопасности

дорожного движения в 2021-2024 годах на территории

Макарьевского муниципального района»

Форма N 1

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы/мероприятия/ | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Источник финансирования | Плановые расходы (утвержденные в муниципальной программе на год), тыс. руб. | Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб. | Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб. | Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб. | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | фактический результат (краткое описание) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа "_" |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | мероприятие "..." |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | мероприятие "..." |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

Форма N 2

Отчет

о достигнутых значениях показателей (индикаторов)

муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Цель | Задача | Единица измерения | Значения индикаторов муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному 1) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа "_________________________________________________________________________________________________________" (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

1) Приводится фактическое значение индикатора за год, предшествующий отчетному.