РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКая ОБЛАСТь

АДМИНИСТРАЦИЯ  МАКАРЬЕВСКОГО

муниципального РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  20.11.2013			    № 470-ра

Об утверждении графика проведения

конкурсных процедур по передаче в

концессию объектов тепло-, водоснабжения

и водоотведения Макарьевского

муниципального района

В рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации, по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 31.05.2013 и от 6.07.2013  №1479-Пр, руководствуясь статьями 21, 23, 30  Устава Макарьевского муниципального района Костромской области

1. Утвердить график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения находящихся  в муниципальной собственности Макарьевского муниципального района Костромской области (приложение).

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Макарьевского муниципального района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Макарьевского муниципального

района Костромской области                                                               И.П. Шаронов

Приложение

к распоряжению

администрации Макарьевского

муниципального района

от 20.11.2013  № 470-ра

График

Проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов тепло-, водоснабжения, и водоотведения находящихся в муниципальной собственности Макарьевского муниципального района.

| Мероприятие | Срок проведения | ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Инвентаризация объектов тепло-, водоснабжения, и водоотведения предполагаемых к передаче по концессионному соглашению | До 30.12.2013 | Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Макарьевского муниципального района |
| 2.Оформление технической документации на передаваемые объекты | I полугодие 2014 |  |
| 3. Регистрация права на объекты | I полугодие 2014 |  |
| 4. Оценка объектов | III квартал 2014 |  |
| 5.Разработка конкурсной документации | IV квартал 2014 |  |